**ZAŁĄCZNIK 1**

**Lista działań**

**Cel 1: Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORYTET** | **DZIAŁANIE** | **Instytucja wdrażająca** | **Instytucja koordynująca** | Czas realizacji |
| **2011-2013** | **2014- 2017** | **2018-2020** |
| **1.1 Struktury organizacyjne brd** | 1.1.1. Powołanie Powiatowej Rady BRD  | Starostwo Powiatowe | Starosta | X |  |  |
| 1.1.2. Usprawnienie struktur organizacyjnych brd w mieście | Starostwo Powiatowe | X | X |  |
| **1.2 Zarządzanie brd** | 1.2.1. Koordynacja działań | Starostwo Powiatowe | Powiatowy Inspektor BRD | X |  |  |
| 1.2.2. Organizacja szkolenia kadr brd | Uczelnie | X | X | X |
| 1.2.3. Usprawnienie i rozwój systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych | Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
| 1.2.4. Współpraca z Pomorskim Obserwatorium BRD | Pomorskie Obserwatorium BRD, Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej | X | X | X |
| 1.2.5. Wprowadzenie i rozwój stabilnego systemu finansowania brd | Wydział Finansowo-Budżetowy Wydział Komunikacji  | X | X | X |
| **1.3 Działania sektorowe** | 1.3.1.  Doskonalenie systemu szkolnej edukacji motoryzacyjnej | Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Powiatowa Policji, Straż Gminna | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 1.3.2. Doskonalenie systemu szkolenia kandydatów na kierowców | Wydział Komunikacji | X | X | X |
| 1.3.3. Unowocześnienie i zwiększenie efektywności nadzoru nad ruchem drogowym | Komenda Powiatowa Policji, Straż Gminna | X | X | X |
| 1.3.4. Zwiększenie efektywności działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości | Sąd Rejonowy,Prokuratura Rejonowa |  |  | X |
| 1.3.5. Usprawnienie działań dotyczących kontroli technicznej pojazdu | Wydział Komunikacji  | X | X | X |
| 1.3.6. Usprawnienie organizacji służb zarządzających ruchem drogowym i ulicami | Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
| 1.3.7. Rozwój systemu ratownictwa na drogach | KP PSP, Wydział Bezpieczeństwa | X | X | X |
|  | 1.3.8. Pomoc ofiarom wypadków | Ośrodki :Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, KPPSP, Szpitale | X | X | X |

**Cel 2 - Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORYTET** | **DZIAŁANIE** | **Instytucja wdrażająca** | **Instytucja koordynująca** | Czas realizacji |
| **2011-2013** | **2014- 2017** | **2011-2013** |
| **2.1 Prędkość** | 2.1.1. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem promującej jazdę z bezpieczną prędkością | Wydział Edukacji, i Spraw Społecznych Wydział Organizacyjny  | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 2.1.2. Unowocześnienie nadzoru nad ruchem drogowym wzakresie kontroli prędkości  | Komenda Powiatowa Policji Straż Gminna | X | X | X |
| 2.1.3. Powszechna weryfikacja ograniczeń prędkości | Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
| **2.2 Młodzi kierowcy** | 2.2.1. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem uświadamiających negatywne zachowania młodych kierowców w ruchu drogowym | Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Wydział Organizacyjny | Powiatowy Inspektor BRD |  | X | X |
| 2.2.2. Usprawnienie nadzoru nad młodymi kierowcami | Komenda Powiatowa Policji,Straż Gminna |  | X | X |
| **2.3 Pasy bezpieczeństwa i inne środki ochrony** | 2.3.1. Udoskonalanie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie używania pasów bezpieczeństwa i innych środków ochrony | Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Organizacyjny | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 2.3.2. Usprawnienie kontroli stosowania pasów bezpieczeństwa | Komenda Powiatowa Policji,Straż Gminna | X | X | X |
| **2.4 Alkohol i inne podobnie działające środki** | 2.4.1. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem uświadamiających rolę alkoholu w wypadkach drogowych | Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Wydział Organizacyjny | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 2.4.2. Usprawnienie nadzoru nad ruchem drogowym w zakresie alkoholu | Komenda Powiatowa Policji,Straż Gminna | X | X | X |

**Cel 3 - Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORYTET** | **DZIAŁANIE** | **Instytucja wdrażająca** | **Instytucja koordynująca** | Czas realizacji |
| **2011-2013** | **2014- 2017** | **2018-2020** |
| **3.1 Piesi** | 3.1.1 Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa pieszych | Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Wydział Organizacyjny  | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 3.1.2. Zintensyfikowanie ochrony pieszych środkami nadzoru nad ruchem drogowym | Komenda Powiatowa Policji,Straż Gminna | X | X | X |
| 3.1.3. Powszechne stosowanie drogowych środków ochrony pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
| **3.2 Dzieci** | 3.2.1. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem zakresie ochrony dzieci w ruchu drogowym | Wydział Edukacji i spraw Społecznych Wydział Organizacyjny  | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 3.2.2. Zintensyfikowanie ochrony dzieci środkami nadzoru nad ruchem drogowym | Komenda Powiatowa Policji,Straż Gminna | X | X | X |
| 3.2.3. Powszechne stosowanie drogowych środków ochrony dzieci | Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
| **3.3 Rowerzyści** | 3.3.1. Udoskonalenie edukacji ikomunikacji ze społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów  | Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Wydział Organizacyjny  | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 3.3.2 Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów środkami nadzoru nad ruchem drogowym | Komenda Powiatowa Policji,Straż Gminna | X | X | X |
| 3.3.3. Powszechne stosowanie drogowych środków bezpieczeństwa rowerzystów | Zarząd Dróg Powiatowych |  | X | X | X |

**Cel 4 – Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORYTET** | DZIAŁANIE | **Instytucja wdrażająca** | **Instytucja koordynująca** | Czas realizacji |
| **2011-2013** | **2014- 2017** | **2018-2020** |
| **4.1 Rozwój działań kontrolnych**  | 4.1.1. Usprawnienie i rozwój systemu prowadzania przeglądów istniejących dróg | Zarząd Dróg Powiatowych | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 4.1.2. Wdrożenie audytu brd planowanych i projektowanych dróg | Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
| 4.1.3. Prowadzenie systematycznych analiz stanu brd  | Zarząd Dróg Powiatowych, Uczelnie | X | X | X |
| **4.2 Rozwój bezpiecznej sieci ulic** | 4.2.1. Przekształcanie sieci drogowej w celu jej hierarchizacji i zwiększenia kontroli dostępności | Zarząd Dróg Powiatowych | Powiatowy Inspektor BRD |  | X | X |
| 4.2.2. Projektowanie i budowa bezpiecznych skrzyżowań | Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
| 4.2.3. Projektowanie i budowa bezpiecznych ciągów dróg  | Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
| 4.2.4. Poprawa jakości nawierzchni drogowych i wyposażenia drogi | Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |

**Cel 5 – Zmniejszenie ciężkości i konsekwencji wypadków drogowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORYTET** | **DZIAŁANIE** | **Instytucja wdrażająca** | **Instytucja koordynująca** | **Czas realizacji** |
| **2011-2013** | **2014- 2017** | **2018-2020** |
| **5.1 Bezpieczne otoczenie ulic** | 5.1.1. Zabezpieczanie lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni | Zarząd Dróg Powiatowych | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
|
| 5.1.2. Kształtowanie bezpiecznego pasa drogowego | Zarząd Dróg Powiatowych | X | X | X |
|
|
|
| **5.2 Optymalizacja działań ratowniczych według „Łańcucha przeżycia**” | 5.2.1. Skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o zdarzeniu drogowym | KP PSP | Powiatowy Inspektor BRD | X | X | X |
| 5.2.2 Skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku i transportu poszkodowanych do najbliższego szpitala ratunkowego | KP PSP ZDP, Wydział Budownictwa, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, SOR, Pogotowie Ratunkowe, Wydział Bezpieczeństwa |  | X | X |
| 5.2.3. Upowszechnianie standaryzacji działań na miejscu wypadku | KP PSP Wydział Budownictwa, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, SOR, Pogotowie Ratunkowe | X | X | x |
| 5.2.4. Rozwój wyspecjalizowanych jednostek medycznych | Wydział Budownictwa, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, SOR, Pogotowie Ratunkowe, Wydział Bezpieczeństwa | X | X | X |